关于闵行区浦江郊野公园03-02地块污染场地治理修复工程效果评估情况的公示

上海市闵行区浦江郊野公园03-02 地块（以下简称为“场地”）位于闵行区浦江镇。该场地地处浦星公路以西、沈杜公路以南，面积约21793m2。场地后续将作为商办用地进行开发。

前期调查及人体健康风险评估表明，确认该场地部分区域土壤和地下水受到总石油烃污染，需要对其开展修复治理工作，建议采用原位化学氧化的修复技术。

江苏大地益源环境修复有限公司根据修复方案，结合地块实际工程条件及环境状况，在环境监理单位上海格林曼环境技术有限公司的见证下，于 2016年12月至2017年1月开展并完成了地块污染治理修复工程。共计完成800 m3污染土壤和846 m3污染地下水的原位化学氧化修复工作。

效果评估单位中检集团理化检测有限公司通过资料回顾、现场踏勘、人员访谈、效果评估监测等方式完成了修复效果评估工作。根据收集的项目初调、详调与风评报告、竣工报告、环境监理总结报告等项目资料分析，修复工程施工单位江苏大地益源环境修复有限公司在环境环境监理单位上海格林曼环境技术有限公司的见证下，按照修复方案中确定的修复范围、修复技术路线、修复目标污染物等完成了场地的修复施工工作，期间落实了各项环保措施及设施，施工过程未发生二次污染情况。

浦江郊野公园03-02地块污染土壤和地下水经修复治理后，达到修复方案规定的修复要求，施工过程中未对地块内土壤及地下水造成二次污染。地块后续可作为商办用地进行开发利用。

江苏大地益源环境修复有限公司

2017年4月10日